2015年“20+2”重大产业化项目包保责任分解表
	序号
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	合计：22项
	599.6
	2457.1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	一、2015年重大产业化项目：20项
	539.6
	2287.1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1．汽车产业4项
	253
	1749
	　
	　
	
	　
	　
	　

	1
	年产30万辆奥迪Q系列整车项目
	一汽-大众公司
	新开
	2015-2017
	158
	1579
	全面开工建设 
	崔忠诚
	一汽协调办
	 董纯佳
	张文聪
	汽开区

	2
	德国工业园项目（年产1000万件汽车零部件） 
	吉林省通用机械制造有限责任公司
	新开
	2015-2017
	57
	100
	全面开工建设 
	杨连仲
	综合处
	李乘春
	詹国栋
	双阳区

	3
	年产百万台EA211发动机项目
	一汽-大众公司
	续建
	2013-2015
	27
	50
	建成投产
	崔忠诚
	一汽协调办
	 董纯佳
	张文聪
	汽开区

	4
	年产44.5万套汽车座椅项目
	长春一汽富晟李尔汽车座椅系统有限公司
	新开
	2015-2016
	11
	20
	厂房建成，设备安装。
	魏长平
	科技处
	 刘庶
	崔海涛
	高新区

	　2．轨道客车和装备制造产业4项
	　
	77.1
	
	
	　
	　
	　
	　

	5
	年300辆动车组检修项目
	长春轨道客车股份有限公司
	新开
	2015-2017
	13
	18
	三级修厂房建成，投入使用。
	蒋旭桐
	装备处
	 孟炜彤
	范  磊
	宽城区 
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	6
	年产300台电站辅机（整体搬迁）项目
	长春华电电力设备厂
	续建
	2013-2015
	14
	35
	厂房建成，企业完成搬迁。
	车仁义
	投资处
	 刘志勇
	陈东宇
	经开区

	7
	年产1200套高速机车电传动产品项目
	日立永济电器设备（长春）有限公司
	续建
	2014-2016
	5
	17.6
	建成投产
	蒋旭桐
	装备处
	 岳利
	王永刚
	绿园区

	8
	年产62万人座客车座椅及配件项目
	上海坦达轨道车辆座椅系统（长春）有限公司
	续建
	2014-2015
	3.2
	6.5
	建成投产
	蒋旭桐
	装备处
	岳利
	王文阁
	绿园区

	　3．农产品加工产业3项　
	32.8
	121
	
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	1亿只肉鸡产业化项目
	泰国正大集团
	新开
	2015-2017
	20
	26
	完成屠宰线厂房建设。
	马长山
	行业处
	张岩
	张福秋
	榆树市

	10
	150万吨大豆深加工项目
	九三集团长春金隆豆业有限公司
	续建
	2013-2016
	7.8
	80
	建成投产，力争实现产值70亿元。
	车仁义
	投资处
	刘志勇
	吴俊翔
	经开区

	11
	年产2496万箱旺旺食品、饮品项目
	长春旺旺乳制品有限公司
	续建
	2014-2016
	5
	15
	建成投产
	车仁义
	投资处
	 吕晓奇
	冯  超
	农安县

	　4．生物及医药健康产业4项　
	56.6
	125
	
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	亚泰医药产业园项目
	吉林亚泰集团 
	新开
	2015-2016
	30
	55
	全面开工建设 
	魏长平
	科技处
	刘庶 
	张  威
	高新区
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	13
	年产3万吨聚乳酸制品项目
	吉林中粮生化有限公司
	新开
	2015-2015
	8.6
	15
	3万吨聚乳酸下游制品线建成投产
	马长山
	 行业处
	刘志勇
	白  岚
	经开区

	14
	年产2000万人份生物疫苗基地项目
	长春百克生物科技股份公司
	续建
	2013-2017
	10
	25
	部分建成投产
	魏长平
	科技处
	刘庶 
	郝秀丽
	高新区

	15
	现代中药产业化基地项目
	修正药业集团
	新开
	2015-2018
	8 
	30 
	全面开工建设 
	车仁义
	投资处
	吕晓奇 
	沙路坦
	农安县
　

	5．光电信息产业3项　
	95
	137 
	

	16
	光电信息产业园项目 
	高新北区管委会 
	新开
	2015-2019
	50 
	100 
	11户先期入园企业开工建设 
	魏长平
	光电处
	刘庶  
	姜国栋
	高新区

	17
	吉林一号卫星项目
	长光卫星技术有限公司
	新开
	2015-2017
	30
	32.5
	厂房建设
	魏长平
	光电处
	刘庶  
	甘泽龙
	高新区

	18
	图像传感器芯片项目
	长光辰芯光电技术有限公司
	新开
	2015-2017
	15
	4.5
	开工建设
	魏长平
	光电处
	刘庶  
	甘泽龙
	高新区

	　6.新材料产业2项
	
	78 
	　

	19
	生产4万吨可降解塑料及制品项目
	富士康科技集团
	新开
	2015-2017
	17
	28
	全面开工建设 
	车仁义
	投资处
	吕晓奇 
	刘慧颖
	农安县

	20
	年产200万建筑平米绿色新型建筑材料项目
	河北卓达集团
	新开
	2015-2018
	50
	50
	全面开工建设 
	杨连仲
	综合处
	李乘春 
	李欣航
	双阳区
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	二、2015年有望落位产业化项目：2项
	60
	170
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	长春通用航空产业园项目
	中国民生投资集团股份有限公司
	谋划对接
	　
	30
	120
	项目实现落位
	车仁义
	投资处
	刘庶   
	韩志鹏　
	高新区

	22
	年产800万只汽车轮毂项目
	中信戴卡股份有限公司
	谋划对接
	　
	30
	50
	项目实现落位
	车仁义
	投资处
	刘庶  
	李明月　
	高新区
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