2015年“20+2”重大产业化项目包保责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 建设 性质 | 建设年限 | 总投资 (亿元) | 达产后 预计新 增产值 (亿元) | 年度推进目标 | 市工信局 |  | 地区工 信部门 推进人 | 项目 主体 联系人 | 所在 地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包保 领导 | 包保 处室 |  |  |  |
|  | 合计：22项 |  |  |  | 599.6 | 2457.1 |  |  |  |  |  |  |
| 一、2015年重大产业化项目：20项 |  |  |  |  | 539.6 | 2287.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1．汽车产业4项 |  |  |  |  | 253 | 1749 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 年产30万辆奥迪Q系列整车项目 | 一汽-大众公司 | 新开 | 2015-2017 | 158 | 1579 | 全面开工建设 | 崔忠诚 | 一汽协调办 | 董纯佳 | 张文聪 | 汽开区 |
| 2 | 德国工业园项目（年产1000万件汽车零部件） | 吉林省通用机械制造有限责任公司 | 新开 | 2015-2017 | 57 | 100 | 全面开工建设 | 杨连仲 | 综合处 | 李乘春 | 詹国栋 | 双阳区 |
| 3 | 年产百万台EA211发动机项目 | 一汽-大众公司 | 续建 | 2013-2015 | 27 | 50 | 建成投产 | 崔忠诚 | 一汽协调办 | 董纯佳 | 张文聪 | 汽开区 |
| 4 | 年产44.5万套汽车座椅项目 | 长春一汽富晟李尔汽车座椅系统有限公司 | 新开 | 2015-2016 | 11 | 20 | 厂房建成，设备安装。 | 魏长平 | 科技处 | 刘庶 | 崔海涛 | 高新区 |
| 2．轨道客车和装备制造产业4项 |  |  |  |  |  | 77.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 年300辆动车组检修项目 | 长春轨道客车股份有限公司 | 新开 | 2015-2017 | 13 | 18 | 三级修厂房建成，投入使用。 | 蒋旭桐 | 装备处 | 孟炜彤 | 范 磊 | 宽城区 |
| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 建设 性质 | 建设年限 | 总投资 (亿元) | 达产后 预计新 增产值 (亿元) | 年度推进目标 | 市工信局 |  | 地区工 信部门 推进人 | 项目 主体 联系人 | 所在 地区 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包保 领导 | 包保 处室 |  |  |  |
| 6 | 年产300台电站辅机（整体搬迁）项目 | 长春华电电力设备厂 | 续建 | 2013-2015 | 14 | 35 | 厂房建成，企业完成搬迁。 | 车仁义 | 投资处 | 刘志勇 | 陈东宇 | 经开区 |
| 7 | 年产1200套高速机车电传动产品项目 | 日立永济电器设备（长春）有限公司 | 续建 | 2014-2016 | 5 | 17.6 | 建成投产 | 蒋旭桐 | 装备处 | 岳利 | 王永刚 | 绿园区 |
| 8 | 年产62万人座客车座椅及配件项目 | 上海坦达轨道车辆座椅系统（长春）有限公司 | 续建 | 2014-2015 | 3.2 | 6.5 | 建成投产 | 蒋旭桐 | 装备处 | 岳利 | 王文阁 | 绿园区 |
| 3．农产品加工产业3项 |  |  |  |  | 32.8 | 121 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1亿只肉鸡产业化项目 | 泰国正大集团 | 新开 | 2015-2017 | 20 | 26 | 完成屠宰线厂房建设。 | 马长山 | 行业处 | 张岩 | 张福秋 | 榆树市 |
| 10 | 150万吨大豆深加工项目 | 九三集团长春金隆豆业有限公司 | 续建 | 2013-2016 | 7.8 | 80 | 建成投产，力争实现产值70亿元。 | 车仁义 | 投资处 | 刘志勇 | 吴俊翔 | 经开区 |
| 11 | 年产2496万箱旺旺食品、饮品项目 | 长春旺旺乳制品有限公司 | 续建 | 2014-2016 | 5 | 15 | 建成投产 | 车仁义 | 投资处 | 吕晓奇 | 冯 超 | 农安县 |
| 4．生物及医药健康产业4项 |  |  |  |  | 56.6 | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 亚泰医药产业园项目 | 吉林亚泰集团 | 新开 | 2015-2016 | 30 | 55 | 全面开工建设 | 魏长平 | 科技处 | 刘庶 | 张 威 | 高新区 |
| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 建设 性质 | 建设年限 | 总投资 (亿元) | 达产后 预计新 增产值 (亿元) | 年度推进目标 | 市工信局 |  | 地区工 信部门 推进人 | 项目 主体 联系人 | 所在 地区 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包保 领导 | 包保 处室 |  |  |  |
| 13 | 年产3万吨聚乳酸制品项目 | 吉林中粮生化有限公司 | 新开 | 2015-2015 | 8.6 | 15 | 3万吨聚乳酸下游制品线建成投产 | 马长山 | 行业处 | 刘志勇 | 白 岚 | 经开区 |
| 14 | 年产2000万人份生物疫苗基地项目 | 长春百克生物科技股份公司 | 续建 | 2013-2017 | 10 | 25 | 部分建成投产 | 魏长平 | 科技处 | 刘庶 | 郝秀丽 | 高新区 |
| 15 | 现代中药产业化基地项目 | 修正药业集团 | 新开 | 2015-2018 | 8 | 30 | 全面开工建设 | 车仁义 | 投资处 | 吕晓奇 | 沙路坦 | 农安县 |
| 5．光电信息产业3项 |  |  |  |  | 95 | 137 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 光电信息产业园项目 | 高新北区管委会 | 新开 | 2015-2019 | 50 | 100 | 11户先期入园企业开工建设 | 魏长平 | 光电处 | 刘庶 | 姜国栋 | 高新区 |
| 17 | 吉林一号卫星项目 | 长光卫星技术有限公司 | 新开 | 2015-2017 | 30 | 32.5 | 厂房建设 | 魏长平 | 光电处 | 刘庶 | 甘泽龙 | 高新区 |
| 18 | 图像传感器芯片项目 | 长光辰芯光电技术有限公司 | 新开 | 2015-2017 | 15 | 4.5 | 开工建设 | 魏长平 | 光电处 | 刘庶 | 甘泽龙 | 高新区 |
| 6.新材料产业2项 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 生产4万吨可降解塑料及制品项目 | 富士康科技集团 | 新开 | 2015-2017 | 17 | 28 | 全面开工建设 | 车仁义 | 投资处 | 吕晓奇 | 刘慧颖 | 农安县 |
| 20 | 年产200万建筑平米绿色新型建筑材料项目 | 河北卓达集团 | 新开 | 2015-2018 | 50 | 50 | 全面开工建设 | 杨连仲 | 综合处 | 李乘春 | 李欣航 | 双阳区 |
| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 建设 性质 | 建设年限 | 总投资 (亿元) | 达产后 预计新 增产值 (亿元) | 年度推进目标 | 市工信局 |  | 地区工 信部门 推进人 | 项目 主体 联系人 | 所在 地区 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包保 领导 | 包保 处室 |  |  |  |
| 二、2015年有望落位产业化项目：2项 |  |  |  |  | 60 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 长春通用航空产业园项目 | 中国民生投资集团股份有限公司 | 谋划对接 |  | 30 | 120 | 项目实现落位 | 车仁义 | 投资处 | 刘庶 | 韩志鹏 | 高新区 |
| 22 | 年产800万只汽车轮毂项目 | 中信戴卡股份有限公司 | 谋划对接 |  | 30 | 50 | 项目实现落位 | 车仁义 | 投资处 | 刘庶 | 李明月 | 高新区 |